Паспорт услуги (процесса) ОАО «Ярославский шинный завод» по передаче эл.энергии

1.Технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации

Потребитель:   Физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  Департаментом энергетики и регулирования тарифов по Ярославской области установлен индивидуальный тариф на услуги по передаче эл. энергии   Приказ № 361- ээ/п от 29.12.2014 г.

Условия оказания услуг: оформление заявки потребителем

Порядок оказания услуг (процесса)

| №№ п/п | Этап | Содержание/условия типа | Форма представления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решений о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного лица за выполнение заявки | письменная | По желанию потребителя | п.18 « Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче эл. энергии и оказания этих услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г №861 |
| 2 | Разработка технических условий | Технические условия являются неотъемлемой частью соглашения на тех. присоединение. В ТУ указывается точка присоединения, распределение обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета и т.д. | письменная | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п.25 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей эл. энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. |
| 3 | Подготовка соглашения на тех. присоединение энергопринимающих устройств Потребителя к электрическим сетям Сетевой организации | Соглашение на тех. присоединение должно содержать акт о технологическом присоединении, определение технических параметров присоединенных электроустановок, акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон | Вручается лично Потребителю либо почтой заказным письмом 2 экз. | 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п.15.16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей эл. энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. |
| 4 | Заключение соглашения на тех. присоединение энергопринимающих устройств Потребителя к электрическим сетям Сетевой организации. | Потребитель подписывает оба экземпляра соглашения на тех.присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям Сетевой организации | письменная | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией соглашения о тех.присоединении | п.15 .«Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей эл. энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 |
| 5 | Получение разрешения уполномоченного органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | Разрешение требуется: а) для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, б) для заявителей (физических лиц) использующих электроэнергию для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. | Личное обращение в ОАО «МРСК Центр Ярэнерго» | Согласно внутреннего регламента |  |
| 6 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения составление и подписания Актов) | Оказание сетевой организацией услуг по передаче Эл .энергии | В соответствии с условиями заключенного технологического присоединения | В соответствии с условиями заключенного тех. присоединения и действующего законодательства РФ | В соответствии с: - Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ -«Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказание этих услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г №861 - .«Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей эл. энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 |